РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ  ЛАЧИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   15  апреля      2014  года                                                                                         №  17

пос.  Лачиново

О      подготовке   объектов     жилищно-

коммунального хозяйства Лачиновского

сельсовета   к  работе  в   осенне-зимний

период  2014-2015 г.г.

В целях выполнения Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением   Администрации    Касторенского  района  Курской  области  от  08.04.2014 г.  № 210   «О  подготовке  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  района  к  работе  в  осеннее-зимний  период  2014-2015 г.г.»   и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов,  администрация  Лачиновского  сельсовета  Касторенского  района  Курской  области   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать   комиссию  по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  Лачиновского сельсовета к работе в осенне-зимний  период 2014-2015 г.г. и утвердить её прилагаемый состав (Приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса  Лачиновского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г.  (Приложение № 2).

3. Установить срок окончания всего комплекса мероприятий  по подготовке объектов жилого фонда, соцкульбыта и инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему  периоду 2014-2015 г.г. - 15 сентября 2014 года.

4.  Предложить руководителям организаций, учреждений, комиссии  по подготовке  объектов  жилищно-коммунального хозяйства  Лачиновского сельсовета  принять все исчерпывающие  меры для обеспечения организаций, учреждений и населения сельсовета всеми видами топлива в объеме 70 %  от общего потребности  в срок до 15 сентября 2014 года.

5. Предусмотреть  в 2014 году средства на 100% оплату текущих платежей за получаемые топливно-энергетические ресурсы и на обеспечение расчетов по долгам прошлых лет.

6. Предупредить руководителей организаций, учреждений всех форм собственности о персональной ответственности за срыв сроков подготовки объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения к работе в осеннее-зимний период 2014-2015 г.г.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава      администрации

Лачиновского сельсовета                                                                               А.Н.  Комоов

Приложение № 1

утверждено постановлением

администрации Лачиновского сельсовета

Касторенского  района  Курской  области

от  15. 04.2014 г.  № 17

СОСТАВ

комиссии  по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Лачиновского сельсовета

к работе в осенне-зимний период  2014-2015 г.г.

1. Комов  А.Н.                                     – глава администрации Лачиновского сельсовета,

председатель комиссии

2. Мисюга Г.С.                                  – зам. главы администрации Лачиновского сельсовета,

заместитель председателя комиссии

3. Усова Н.М.                                     – директор Октябрьской спецшколы-интернат

(по согласованию)

4. Якушев В.А.                                   – директор Октябрьской средней общеобразовательной

школы (по согласованию)

5. Савкова Е.А.                                   – начальник отдела администрации Лачиновского

сельсовета

Приложение № 2

утверждено постановлением

администрации Лачиновского сельсовета

Касторенского  района  Курской  области

от .15.04.2014 г.  № 17

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ

В ОСЕННЕ – ЗИМНИЙ  ПЕРИОД 2014-2015 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение выполнения программы реконструкции и ремонта объектов ЖКХ МО «Лачиновский сельсовет» на 2014 г. | Администрация, руководители организаций, учреждений | до 15 сентября 2014 г. |
| 2. | Принятие необходимых мер, обеспечивающих ежемесячную оплату организациями текущего потребления топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг. | Администрация, руководители организаций, учреждений | постоянно |
| 3. | Обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных для оплаты топливно-энергетических ресурсов. | Администрация | постоянно |
| 4. | Обеспечение закупки топлива в объеме не менее 70% от сезонной потребности (угля) | Администрация, руководители организаций, учреждений | до 15 сентября 2014 г. |
| 5. | Обеспечение проведения комиссионных проверок жилищного фонда, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального назначения с целью определения конкретных объектов работ по подготовке к зиме. | Администрация | до 01 мая 2014 г. |
| 6. | Разработка и утверждение организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования объектов социально-культурной сферы, внешнего благоустройства и жилищно- коммунального назначения. | Администрация | до 15 мая 2014 г. |
| 7. | Осуществление с участием надзорных и контрольных органов проверки готовности к предстоящему отопительному сезону энергоснабжающих организаций, включая энергетические объекты ЖКХ, котельные, водозаборные скважины | Администрация | до 25 сентября 2014 г. |
| 8. | Обеспечение проведения пробного пуска источников теплоснабжения жилищно-социальной сферы. | Администрация | до 1 октября 2014 г. |
| 9. | Принятие мер по укомплектованию объектов ЖКХ квалифицированным персоналом и организация его обучения. | Администрация, руководители организаций, учреждений | до до 1 октября 2014 г. |
| 10. | Проработка с руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории Лачиновского сельсовета вопросов принятия необходимых мер по созданию условий для их устойчивой работы, бесперебойному обеспечению населения всеми видами топлива и услуг в соответствии с нормами. | Администрация | до 1 июня 2014 г. |
| 11. | Содействие в формировании обязательного резерва материально-технических ресурсов на объектах теплоэнерговодоснабжения для оперативного устранения неисправности и аварий. | Администрация | до 1 сентября 2014 г. |
| 12. | Обеспечение взаимодействия соответствующих диспетчерских служб с единой дежурной диспетчерских служб ГО и ЧС Касторенского района | Администрация | постоянно |
| 13. | Представление в Правительство Курской области информации о ходе выполнения комплекса намеченных меропариятий. | Администрация | ежемесячно, начиная с 1 июня 2014 г. |